Отчет

о выполнении работ по благоустройству

территории Муниципального образования Волковское за 1 полугодие 2008 года.

| № п/п | Адрес | Наименование работ | Ед. изм | Объем | Факт выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Округ № 208 |
| Асфальтирование |
| 1. | ул. Тамбовская д.75 | Асфальтирование | Кв.м | 746.5 |  |
| 2. | ул. Курская д.14 | Асфальтирование | Кв.м | 374 |  |
| 3. | ул. Воронежская д.83 | Асфальтирование | Кв.м | 396.2 |  |
|  | Ул. Курская д. 14 (2 ой участок) | Асфальтирование | Кв.м | 717 |  |
| Комплексное благоустройство |
| 4. | ул. Курская д.14 –Лиговский пр. 183 | Ремонт набивного покрытия, газоны, детское оборудование, ограждение | Кв.м | 1282 набив 3290 газоны 331 огр Обор на 494 т.р | Заказано Детское оборудование |
| Озеленение |
| 5. | ул. Боровая д.88 | Ремонт газона, ремонт набивного покрытия, установка маф, ограждение | Кв.м П.м. | 217 набив. 671газоны 132 огражд |  |
|  | Итого по 208 округу |  |  |  |  |

Округ № 209

| Асфальтирование |
| --- |
| 6. | ул. Бухарестская д.68 к.3 ( ГДОУ №117) | Асфальтирование | Кв.м | 849 |  |
| 7. | ул. Пражская д.3 (контейнерная площадка) | Асфальтирование с расширением | Кв.м. | 457 |  |
| 8. | ул. Бухаресткая д. 66/1 -66/2 | Асфальтирование, расширение | Кв.м | 270 | В работе |
| Детские площадки |
| 9. | Волковский пр. д.134 | Ремонт набивного покрытия и газона, установка оборудования | Кв.м | 145 набив. | Выполнено |
| 10. | ул. Бухарестская д.72 к.1 15 пар. | Ремонт набивного покрытия, газона, установка оборудования | Кв.м | 303набив. | Выполнено |
| 11. | ул. Бухарестская д.72 к.3 (ГДОУ №73) | Установка детского оборудования | комп | 1 | Выполнено |
| Озеленение |
| 12. | ул. Бухарестская д.66 (3-4 парадная) | Ремонт газона с прочисткой зеленых насаждений, набивного покрытия Установка оборудования | Кв.м | 3488 газоны 292 набив | В работе |
| Ограждение |
| 13. | ул. Бухарестская д.68 к.3 (ГДОУ №117) | Установка металлического ограждения | п/м. | 204 |  |
| Набивное покрытие |
| 15. | ул. Стрельбищенская д.18 | Устройство пешеходной дорожки | Кв.м | 35 набив 92 газоны |  |
| 16. | ул. Стрельбищенская д.26 | Устройство пешеходной дорожки | Кв.м | 95 набив 250 газоны |  |
| 17. | ул. Салова д.63 к дому 30 по ул. Стрельбищенской | Ремонт пешеходной дорожки | Кв.м | 210 набив 280 газоны |  |
| 18. | ул. Бухарестская д.72кор1 | Устройство пешеходной дорожки | Кв.м | 264 набив 1006 газоны | выполнено |
|  | Итого по округу 209 |  |  |  |  |
| Округ № 210 |
| Асфальтирование |
| 19. | ул. Софийская д.29 | Асфальтирование с расширением | Кв.м | 1482 |  |
| 20. | ул. Пражская д.7 к.2 | Асфальтирование расширение | Кв.м. | 130 |  |
| Детские площадки |
| 21. | ул. Софийская д.27 ДОУ № 79 | Ремонт и устройство набивного покрытия детских площадок | Кв.м | 1758 |  |
| Комплексное благоустройство |
| 22. | ул. Пражская д.7 к.1- д.7 к.2 | Ремонт газона, набивного покрытия Установка оборудования, ограждения | Кв.м П.м. | 3821 газон 418 набив 34 огражд | Заказано Детское оборудование |
| Озеленение |
| 23. | ул. Софийская д.29 корпус 1 | Ремонт газона с прочисткой зеленых насаждений Ремонт набивного покрытия | Кв.м Кв.м. | 4109 газон 155 набив | В работе |
|  |  | Округ № 211 |  |  |  |
| Асфальтирование |
| 24. | ул. Будапештская д.8 к.1 | Асфальтирование с расширением | Кв.м | 619 | В работе |
| 25. | ул. Будапештская д.8 к.2 | Асфальтирование с расширением | Кв.м | 183 | В работе |
| 26. | ул. Будапештская д.14 к.1 | Расширение | Кв.м | 210 | В работе |
| Комплексное благоустройство |
| 27. | ул. Будапештская д.14 к.1 | Ремонт газона, набивного покрытия Установка оборудования | Кв.м. | 2155 газон 630 набив | В работе |
| Озеленение |
| 28. | ул. Бухарестская д.27 к.3 | Ремонт дорожек, ремонт газонов с прочисткой зеленых насаждений | Кв.м Кв.м. | 3839газон 116набив | Выполнена прочистка |
| 29. | ул. Будапештская д. 8/1-8/2 | Ремонт дорожек, ремонт газонов с прочисткой зеленых насаждений | Кв.м Кв.м. | 5288 газон 432набив | Выполнена прочистка |
| Ограждение |
| 30. | ул. Бухарестская д.27 к.3 | Установка газонного ограждения | П.м. | 170 |  |
|  | Территория МО № 71 | Цветочное оформление |  |  | выполнено |
|  |  | Завоз песка в песочницы |  |  | выполнено |
|  |  | Снос деревьев |  |  | выполнено |

Заместитель Главы

Местной Администрации МО № 71                                                     Т.Б. Богатырева.