Приложение № 7

к решению Муниципального Совета

от 22.12.2016 № 24

**ПАСПОРТ**

**ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ Волковское**

**«Осуществление благоустройства территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Волковское в 2017 году»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование  программы | Ведомственная целевая программа «Осуществление благоустройства территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Волковское в 2017 году» |
| 2. | Наименование структурного подразделения - разработчика программы | Отдел благоустройства Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Волковское |
| 3. | Основание для разработки программы | Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге" |
| 4. | Муниципальный заказчик программы | Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Волковское |
| 5. | Цели и задачи программы | *Основная цель Программы:*  - Создание благоприятных условий для проживания жителей Муниципального образования Муниципальный округ Волковское  *Основные задачи программы:*  -создание комплекса мероприятий по улучшению благоустройства придомовых и внутридворовых территорий;  - организация учета зеленых насаждений;  -улучшение качества внутридворовых проездов, подходов с целью уменьшения травматизма населения;  -обеспечение населения физкультурно-оздоровительными, спортивно-техническими, детскими игровыми комплексами;  - создание комплекса мероприятий по сохранению зеленых насаждений; |
| 6. | Срок реализации программы | 2017 год |
| 7. | Исполнители программы | Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Волковское |
| 8. | Объемы и источники финансирования программы | 110 885 000 рублей  Местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Волковское |
| 9. | Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация мероприятий целевой программы позволит обеспечить:  -создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования;  - воспитание любви и уважения жителей к своему городу, соблюдение чистоты и порядка на территории муниципального образования (привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства). |
| 10. | Контроль за исполнением программы | Контроль за исполнением Программы обеспечивает Глава Местной Администрации Муниципального образования Муниципальный округ Волковское.  Местная Администрация МО Волковское осуществляет организацию и координацию работ по реализации Программы. |

**Перечень мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Благоустройство придомовой территории за счет средств местного бюджета**  **МО Волковское** | | | | | | | | |
| **Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки** | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Адрес** | **Наименование работ** | **Ед.изм.** | **Объем** | **Финансирование**  **тыс.руб.** | | **Срок исполнения** | |
| 1 | Ул. Тамбовская д.35 | Текущий ремонт а/б покрытия | кв.м. | 1222 | 2 444 | | 2-3 квартал | |
| 2 | Ул. Тамбовская д.43 | Текущий ремонт а/б покрытия | кв.м. | 596 | 1073 | | 2-3 квартал | |
| 3 | Ул. Тамбовская д.45 | Текущий ремонт а/б покрытия | кв.м. | 970 | 1746 | | 2-3 квартал | |
| 4 | Ул. Тамбовская д.67 | Текущий ремонт а/б покрытия | кв.м. | 627 | 1 129 | | 2-3 квартал | |
| 5 | Лиговский пр.д.201 | Текущий ремонта/б покрытия | кв.м. | 690 | 1242 | | 2-3 квартал | |
| 6 | Лиговский пр.д.138 | Текущий ремонта/б покрытия | кв.м. | 300 | 540 | | 2-3 квартал | |
| 7 | Ул. Воронежская д.76-84 | Текущий ремонта/б покрытия | кв.м. | 1021 | 1838 | | 2-3 квартал | |
| 8 | наб. Обводного кан.д.46 к.2 | Текущий ремонта/б покрытия | кв.м. | 652 | 1 174 | | 2-3 квартал | |
| 9 | Ул.Боровая д.53 к.3 | Текущий ремонта/б покрытия | кв.м. | 687 | 1237 | | 2-3 квартал | |
| 10 | Волковский пр. д.144 | Текущий ремонта/б покрытия | кв.м. | 380 | 684 | | 2-3 квартал | |
| 11 | Волковский пр. д.124 | Текущий ремонта/б покрытия | кв.м. | 586 | 1055 | | 2-3 квартал | |
| 12 | Волковский пр. д.18-24 | Текущий ремонта/б покрытия | кв.м. | 657 | 1182 | | 2-3 квартал | |
| 13 | Ул. Стрельбищенская д.15 к.2 | Текущий ремонта/б покрытия | кв.м. | 1063 | 2100 | | 2-3 квартал | |
| 14 | Ул.Стрельбищенская д. 27-29 | Текущий ремонта/б покрытия | кв.м. | 644 | 1159 | | 2 -3 квартал | |
| 15 | Ул.Стрельбищенская д. 30 | Текущий ремонта/б покрытия | кв.м. | 740 | 1332 | | 2-3 квартал | |
| 16 | Ул. Бухарестская д.15 | Текущий ремонт а/б покрытия | кв.м. | 857 | 1542 | | 2 -3 квартал | |
| 17 | Ул. Бухарестская д.19 | Текущий ремонт а/б покрытия | кв.м. | 859 | 1546 | | 2-3 квартал | |
| 18 | Ул. Бухарестская д. 9 | Текущий ремонт а/б покрытия | кв.м. | 554 | 995 | | 2-3 квартал | |
| 19 | Ул. Андреевская д.5-7 | Текущий ремонт а/б покрытия | кв.м. | 696 | 1254 | | 2-3 квартал | |
| 20 | Ул. Мгинская д.1 | Текущий ремонт а/б покрытия | кв.м. | 202 –асфальт  352-газон | 378 | | 2-3 квартал | |
| 21 | Ул. Дубровская д.13 | Текущий ремонт а/б покрытия | кв.м. | 499 | 898 | | 2-3 квартал | |
| 22 | Ул. Салова д.20 | Текущий ремонт а/б покрытия | кв.м. | 772 | 1577 | | 2-3 квартал | |
| 23 | Ул. Витебская-Сортировочная д.10-12 | Текущий ремонт а/б покрытия | кв.м. | 902 –асфальт  Набивное-123 | 1784 | | 2-3 квартал | |
| 24 | Ул. Витебская-Сортировочная д.14-16 | Текущий ремонт а/б покрытия | кв.м. | 1034-асфальт  36 -набивное | 1906 | | 2-3 квартал | |
| 25 | Ул. Пражская д.3 | Текущий ремонт а/б покрытия | кв.м. | 1252 | 2282 | | 2-3 квартал | |
| 26 | Ул. Б. Куна д.16 | Текущий ремонт а/б покрытия | кв.м. | 3144 | 6286 | | 2-3 квартал | |
| 27 | Ул. Пражская д.9 кор.1 | Текущий ремонт а/б покрытия | кв.м. | 839 | 1510 | | 2-3 квартал | |
| 28 | Ул. Софийская д.29 | Текущий ремонт а/б покрытия | кв.м. | 1014 | 2026 | | 2-3 квартал | |
| 29 | Ул. Софийская д.25 | Текущий ремонт а/б покрытия | кв.м. | 754 | 1355 | | 2-3 квартал | |
| 30 | Ул. Пражская д.20 | Текущий ремонт а/б покрытия | кв.м. | 1513 | 2682 | | 2-3 квартал | |
| 31 | Ул. Б. Куна д.22 к.1 | Текущий ремонт а/б покрытия | кв.м. | 260 | 468 | | 2- 3 квартал | |
| 32 | Ул. Будапештская д.8 (проезд вдоль домов8 к. 1, 8 к. 2) | Текущий ремонт а/б покрытия | кв.м. | 1646 | 2963 | | 2-3 квартал | |
| 33 | Ул. Будапештская д.12 к.1 | Текущий ремонт а/б покрытия | кв.м. | 980 | 1764 | | 2-3 квартал | |
| 34 | Ул. Б. Куна д.4 кор.2,3,4 | Текущий ремонт а/б покрытия | кв.м. | 1435 | 2583 | | 2-3 квартал | |
| 35 | Ул. Б. Куна д.2 кор.1(въезд между дд. 14 кор.1 и 2 кор.1) | Текущий ремонт а/б покрытия | кв.м. | 770 | 1386 | | 2 - 3квартал | |
| 36 | Ул. Витебская –Сортировочная д.18-20 | Текущий ремонт а/б покрытия | кв.м. | 228 –асфальт  277 – набивное | 826 | | 2- 3 квартал | |
| 37 |  | Работы по выполнению ПСД на 2017 год |  |  | 8822 | | 1 квартал | |
| 38 |  | Осуществление технического надзора за выполнением работ по благоустройству в 2017 году |  |  | 1400 | | 2-4 квартал | |
| 39 |  | Работы по выполнению ПСД на 2018 год |  |  | 6000 | | 2-4 квартал | |
| 40 |  | Услуги по проведению торгов в 2017 году |  |  | 400 | | 1-4 квартал | |
| **ИТОГО:** | | | | | **74568** | |  | |
|  | **Установка, содержание и ремонт газонных ограждений** | | | | | | | |
| 1 | Ул. Салова д.24 | Установка ограждения | п/м | 80 | | 97,6 | | 2-3 квартал |
| 2 | Ул. Пражская д.7 кор.1 | Установка ограждения | п/м | 45 | | 54,9 | | 2-3 квартал |
| 3 | Территория округа | Ремонт существующих ограждений | п/м |  | | 100 | | 2-3 квартал |
| **ИТОГО:** | |  |  |  | | **252,5** | |  |
| **Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок** | | | | | | | | |
| 1 | Лиговский пр.,д. 201 | Ремонт газонов, дорожек, резиновое покрытие, детское оборудование | кв.м. | 2164 -газоны  290-покрытие  158 -мощение  детское обор. | | 2589 | | 2-3 квартал |
| 2 | Ул. Воронежская д.27 | Ремонт газонов, дорожек, резиновое покрытие, детское оборудование | кв.м. | 740 -газоны  232-покрытие  детское обор. | | 1339 | | 2-3 квартал |
| 3 | Ул. Прилукская д. 29 | Устройство резинового покрытия на д/площадке | кв.м. | 458 | | 1558 | | 2-3 квартал |
| 4 | Ул. Самойловой д.28/11 | Устройство резинового покрытия на д/площадке | кв.м. | 540 | | 1350 | | 2-3 квартал |
| 5 | Ул. Салова д.24 | Ремонт газонов, дорожек, резиновое покрытие, детское оборудование, ограждение | кв.м. | 190 – резиновое  1368- газоны  51 -Мощение  детское обор. | | 1739,4 | | 2-3 квартал |
| 6 | Ул. Пражская д.7 кор.1 | Ремонт газонов, дорожек, резиновое покрытие, детское оборудование, ограждение | кв.м. | 3500- газон  255- мощение  144-резиновое  детское обор.  посадка деревьев-10 | | 2440,1 | | 2-3 квартал |
| 7 | Ул. Витебская –Сортировочная д.20 | Ремонт газонов, дорожек, резиновое покрытие, детское оборудование. | кв.м. | 1292-газон  144-резиновое покр.  детское обор | | 1394 | | 2-3 квартал |
| 8 | Ул. Бухарестская д.27 к.2 | Ремонт газонов, дорожек, резиновое покрытие, детское оборудование. | кв.м. | 290 –мощение  3188-газон  273-резиновое  детское обор | | 3327 | | 2-3 квартал |
| 9 | Территория МО Волковское | Ремонт и обслуживание детских площадок | шт. | 62 | | 300 | | 2-3 квартал |
|  |  | Завоз песка в песочницы | куб. | 53 | | 100 | | 2 -3квартал |
| **ИТОГО:** | | | | | | **16 136,5** | |  |
| **Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов** | | | | | | | | |
| 1 | Территория МО Волковское | Проведение субботников  Очистка водных акваторий | п/м | 300 | | 300 | | 2-4 квартал |
| **ИТОГО:** | | | | | | **300** | |  |
| **Озеленение территории муниципального образования** | | | | | | | | |
| 1 | Волковский пр.,д.128 | Текущий ремонт газона, мощение дорожек, посадка деревьев | кв. м | 4302 -газоны  422 -мощение  деревья -15 шт. | | 3056 | | 2-3 квартал |
| 2 | Ул. Бухарестская д.66 к.2 | Текущий ремонт газона, мощение дорожек | кв. м | 2901-газоны  202 набивное  387 –мощение | | 2518 | | 2-3 квартал |
| 3 | Ул. Будапештская д.8 к.2 | Текущий ремонт газона, мощение дорожек | кв. м | 477- мощение  2019 –газоны  посадка деревьев-20 | | 2234 | | 2-3 квартал |
| 4 | Ул. Будапештская д.10 к.2 | Текущий ремонт газона мощение дорожек | кв. м | 540 –мощение  5118 -газоны | | 3520 | | 2-3 квартал |
| 5 | Территория МО Волковское | Содержание, скверов | кв. м | 235229 | | 5700 | | 1-4 квартал |
| 6 | Территория МО Волковское | Цветочное оформление | шт. | 2830 | | 100 | | 2 квартал |
| **ИТОГО:** | | | | | | **17128** | |  |
| **Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения** | | | | | | | | |
| 1 | Территория МО Волковское | Снос деревьев угрозы | шт. | снос -122  сан.проч. – 43 омоложение -35 | | **2500** | | 1,4 квартал |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | | | | | | **110 885** | |  |