**Приложение**

**к постановлению Местной Администрации**

**от 18.12.2014 № 66**

**Муниципальная социальная программа на 2015 год**

**Раздел 1 Благоустройство территории Муниципального округа Волковское**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Адрес** | **Наименование работ** | **Ед. изм.** | **Объем работ** | **Объем финансир-я**  **( руб.)** |
|  |  | **208 округ** |  |  |  |
|  | **Асфальтирование** |  |  |  |  |
| 1. | Ул.Расстанная д.20 | Текущий ремонт асфальтового покрытия | кв. м | 136-асфальт  60-газон | 267 372 |
| 2. | Ул. Тамбовская, д.78 | Текущий ремонт асфальтового покрытия | кв. м | 214-асфальт  7,5- газон | 329 471 |
| 3. | Ул. Боровая д.44 (внутридворовый проезд) | Текущий ремонт асфальтового покрытия | кв. м  кв. м  кв. м  п. м. | 898-асфальт  31-набивное  618-газон  34 -ограждение | 1 580 563 |
| 4. | Лиговский пр., д.173-185 | Текущий ремонт асфальтового покрытия | кв. м | 1792-асфальт | 1 869 879 |
| 5. | Воронежская д.84 | Устройство пешеходной дорожки из плитки мощения | кв. м | 45- мощение  42-газон | 176 334 |
| 6. | Лиговский пр. д.235(арка) | Текущий ремонт асфальтового покрытия (арка) | кв. м. | 54-асфальт | 81 253 |
| 7. | Лиговский пр. д.183 дворы, арки лит.А,Б,В,Г | Текущий ремонт асфальтового покрытия | кв. м. | 937 – асфальт  26-газон | 969 591 |
|  | **Детские площадки** |  |  |  |  |
| 8. | Ул. Боровая д.58 | Текущий ремонт основания с устройством искусственного покрытия, ремонт газонов, установка ограждения и детского оборудования, пешеходные дорожки из плитки мощения | кв. м  кв. м  кв. м.  п. м | 544 – резиновое покрытие.  82–плитка мощения(дор.)  1652– газоны  190- ограждение  Оборудование на 830684 р. | 3 196 081 |
| 9. | Лиговский пр., д.173 | Текущий ремонт основания с устройством искусственного покрытия, ремонт газонов, установка ограждения, детского оборудования, пешеходные дорожки из плитки мощения | кв. м  кв. м  кв. м.  п. м | 275– резиновое покрытие,  69–плитка мощения(дор.)  348– газоны  96- ограждение  Оборудование на 600525 р | 1 754 973 |
|  | **Озеленение** |  |  |  |  |
| 10. | Ул. Курская д.24 | Ремонт газонов, установка ограждений | Кв.м  П,м | Газон -135  Ограждение- 36 | 86 869 |
| 11. | Наб. Обводного канала д.46 кор.2 | Ремонт газонов, установка ограждений | Кв.м  п/м | 546- газоны  76- ограждение | 270 087 |
|  | **Итого по 208 округу:** |  |  |  | **10 582 473** |
|  |  | **209 округ** |  |  |  |
|  | **Асфальтирование** |  |  |  |  |
| 12. | Ул. Стрельбищенская, д.22 | Текущий ремонт асфальтового покрытия | кв. м | 859-асфальт  17-газон | 1 024 338 |
| 13. | Ул. Стрельбищенская, д.21 | Текущий ремонт асфальтового покрытия | кв. м  кв. м.  кв. м. | 20,5-набивное  108-афальт  77-газон | 302 010 |
| 14. | Ул. Бухарестская д.5 | Текущий ремонт асфальтового покрытия | кв. м | 404,5-асфальт  401-газон | 1 022 940 |
| 15. | Ул.Пражская д.9 к.2 | Текущий ремонт асфальтового покрытия | кв. м. | 1761 – асфальт  49,5-газон  52- ограждение  Искусственные неровности | 1 977 156 |
| 16. | Волковский пр. д.3литер Б | Текущий ремонт асфальтового покрытия | кв. м.  кв. м. | 950-асфальт  458-газон | 1 985 160 |
|  | **Детские площадки** |  |  |  |  |
| 17. | Ул. Пражская д.3 | Текущий ремонт основания с устройством искусственного покрытия, ремонт газонов, установка детского оборудования, пешеходные дорожки из плитки мощения | кв. м  кв. м | 447 –резиновое покрытие  163–плитка мощения(дор.)  181-газон  Оборудование на 614287 | 2 220 152 |
| 18. | Ул. Бухарестская д.11 | Текущий ремонт основания с устройством искусственного покрытия, ремонт газонов, установка ограждения и детского оборудования, пешеходные дорожки из плитки мощения | кв. м  кв. м  п. м  кв. м | 93 – резиновое покрытие  67–плитка мощения(дор.)  46 – ограждение  250-газон  Оборудование на 225 621 | 866 072 |
|  | **Итого по 209 округу:** |  |  |  | **9 397 828** |
|  |  | **210 округ** |  |  |  |
|  | **Асфальтирование** |  |  |  |  |
| 19. | Ул. Софийская, д.21 к.2 | Текущий ремонт асфальтового покрытия | кв. м  кв. м  п.м. | 614—асфальт  280-газон  52-ограждение | 820 234 |
| 20. | Ул. Белы Куна, д.22 кор.2 | Текущий ремонт асфальтового покрытия | кв. м.  кв. м. | 737-асфальт  140-подходы  307-газон | 1 605 961 |
| 21. | Ул. Белы Куна, д.22 кор.1(въезд) | Текущий ремонт асфальтового покрытия | кв. м. | 388-асфальт  50-газон | 578 094 |
| 22. | Ул. Белы Куна, д.26 кор.5 | Текущий ремонт асфальтового покрытия | кв.м.  кв. м. | 930 – асфальт  94-подходы  355- газон  Искусственные неровности | 1 801 503 |
| 23. | Ул. Пражская, д.15 | Текущий ремонт асфальтового покрытия | кв. м  кв. м. | 1171,5-асфальт  140-подходы  413-газон | 2 397 788 |
| 24. | ул. Пражская, д.7 к.1 | Текущий ремонт асфальтового покрытия | кв. м  кв. м. | 944-асфальт  82-подходы  306-газон | 1 798 858 |
| 25. | ул.Бухарестская д.72 к.2 | Текущий ремонт асфальтового покрытия | кв. м  кв. м. | 856-асфальт  151-подходы  308-газон | 1 953 993 |
| 26. | ул.Пражская д.12 | Текущий ремонт асфальтового покрытия | кв. м  кв. м. | 210-асфальт  82-набивное  186-газон | 536 154 |
|  | **Итого по 210 округу:** |  |  |  | **11 492 585** |
|  |  | **211 округ** |  |  |  |
|  | **Асфальтирование** |  |  |  |  |
| 27. | Ул. Будапештская д.4 | Текущий ремонт асфальтового покрытия | кв. м  кв. м.  кв. м. | 8810-асфальт  904-подходы и тротуар  205-набивное  6512-газон | 16 908 290 |
| 28. | Ул. Будапештская д.10 к.2 | Ремонт пешеходной дорожки | Кв.м | 152-набивное  194-газон | 344 776 |
|  | **Итого по 211 округу:** |  |  |  | **17 253 066** |
| 29. | Территория МО Волковское | Сан благополучие, субботники.  Очистка водной акватории (ручей JD 706). | Куб.м | 864 | 4 673 048 |
| 30. | Территория МО Волковское | Ремонт и обслуживание детских, спортивных площадок. | д/пл | 62 | 200  000 |
| 31. | Территория МО Волковское | Ремонт существующих газонных ограждений. |  |  | 100 000 |
| 32. | Ул.Будапештская д.14 к.1 | Установка бетонных ограничителей | шт. | 24 | 50 000 |
| 33. | Территория МО Волковское | Цветочное оформление. | шт | 4200 | 100 000 |
| 34. | Территория МО Волковское | Завоз песка в песочницы. | Куб.м | 53 | 51 000 |
| 35. | Территория МО Волковское | Снос деревьев. | Дер. | 229 снос, 40 омоложение,  19 прочистка | 2 000 000 |
| 36. | Территория МО Волковское | Работы по выполнению, ПСД на 2016 г. |  |  | 3 000 000 |
| 37. | Территория МО Волковское | Работы по проведению технического надзора за выполнением работ по благоустройству в 2015 году. |  |  | 850 000 |
| 38. | Территория МО Волковское | Проведение торгов в 2015 году |  |  | 250 000 |
|  | **Итого МО Волковское** |  |  |  | **60 000 000** |